Проект на договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………

ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР №.....................

Днес,......................2014 г., в гр. Пловдив,  на основание чл. 166 от ЗУТ и чл. 74 ал.1 от ЗОП, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № ................................ на Кмета на Община Пловдив за класиране на участниците и определяне на изпълнител, между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, пл. ”Стефан Стамболов” №1, ЕИК 000471504, представлявана от инж. Иван Борисов Тотев-  кмет и Елена Петрова Димитрова – директор дирекция „Счетоводство”, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. ………………………………….…………, със седалище: …………………., адрес на управление: ………………………………………………………………………………...… , ЕИК  ……………………, тел./факс..........., с издаден  лиценз  №………………….. за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти  и  упражняване на строителен надзор на основание  чл.166, ал. 2 от ЗУТ, представлявано от ………………………….…………, от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване, съгласно проведена обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП 1 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Одеон при форума на античния Филипопол – реставрация, експониране и използване”;

ОП 2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Къща на занаятите”, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Стръмна” №3 – УПИ І, кв. 399 по плана на „Старинна градска част” гр. Пловдив”;

ОП3 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Проектиране и извършване на СМР- Реконструкция на отоплителна инсталация, абонатна и преустройство на помещение за котелно на природен газ, както и подмяна на отоплителни тела в сградата на „Фолклорен ансамбъл Тракия“, УПИ I- компл. Общ. Застрояване и училище, кв.2, кв. „Въстанически-север“, гр. Пловдив“;

ОП4 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Изграждане и реконструкция на ул. „Кап. Г. Цанев””

Договорът се сключва за обособена позиция .............

# (2) Лицето, осъществяващо строителния надзор, контролира и носи отговорност за:

1.    	законосъобразно започване на строежите;

2.	пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

3. 	изпълнение  на  строежите  съобразно  одобрените  инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

4.  	спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

5. 	недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

6.  	годността на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване;

7.  	друго, съгласно нормативните изисквания.

(3) 	За осъществяването на строителния надзор Изпълнителят е длъжен да осигури лица, които притежават нужната компетентност и правоспособност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2.(1) Възложителят се задължава да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за осъществяването на строителния надзор.

(2)	Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя нужните документи и данни, необходими за реализиране целите на договора.

(3) Възложителят се задължава да осигурява присъствието на лицата, които трябва да участват при съставянето на съответните актове и протоколи по време на строителството.

(4) Възложителят се задължава да осигурява достъп без ограничения на   специалистите   на Изпълнителя, осъществяващи надзора, до обекта, както и до оперативната    информация за извършваните строителни работи.

(5) Възложителят може по всяко време да иска от Изпълнителя информация относно   извършваните строително-монтажни работи и осъществявания върху тях строителен надзор.

(6) Възложителят осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен контрол на изпълняваното строителство.

(7) Възложителят се задължава да заплаща извършените работи по предмета на договора при условията на този договор.

Чл.3.(1) Изпълнителят е длъжен да извърши възложената задача, съгласно уговореното в този договор, като спазва предвидените в техническата документация изисквания  и  условия,  както  и  техническите  и  законови  разпоредби,  действащи в Р България, техническите и технологичните правила и нормативи.

(2) Предписанията и  заповедите на лицето, упражняващо строителен   надзор,   се   вписват   в   заповедната   книга   и   са   задължителни   за строителя,  възложителя  и техническия  ръководител  на  строежа.   Възражения   срещу   предписанията   на   лицето,   упражняващо   строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на националния  строителен  контрол,  като до  произнасянето  им  строителството се спира.

(3) Изпълнителят има право да решава въпроси от техническо естество, които не водят до промяна на проекта и са от неговата компетентност, както и да изисква сертификати за качеството на всички влагани материали за конкретната партида, доставена на обекта.

(4) При нарушаване на техническите правила и нормативи, лицето, упражняващо   строителен   надзор,   е   длъжно   да   уведоми незабавно Възложителя, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението - и регионалната дирекция за национален строителен  контрол.

(5) Изпълнителят е длъжен да изпълнява своите задължения стриктно и безусловно, съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, Закона за Счетоводството и Писмените указания и искания на Възложителя. Някои от задължителните действия на Изпълнителя, съгласно ЗУТ са:

- Следи за законосъобразно започване, изпълнение и завършване на обекта съобразно одобрените проекти и издадените заповеди.

- Извършва проверки и следи за пълнотата и правилността по съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Отчита  количествата на качествено изпълнените СМР.

- Контролира спазването на условията за безопасност на труда съгласно ПБЗ при организация на строителството и извършва проверки и следи за опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.

- Контролира качеството на влаганите материали, изисква сертификати за вложените материали, изделия и оборудване и съответствието им с нормите за безопасност, безвредност и гаранционна годност, а също така правилното технологично изпълнение на СМР и срока за въвеждането на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване.

- Следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на извършваното строителство.

Чл.4.(1) Изпълнителят е длъжен да спазва всички законови изисквания, да подписва всички актове, протоколи и документи по време на строителството, необходими за оценка на строежите по изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение съгласно ЗУТ и Наредба №3 за актовете и протоколите съставяни по време на строителството, включително и съгласуване на акта за изпълнение на СМР, с който се документира обемът и стойността на извършените СМР по договора за строителство на обекта.

(2) Изпълнителят е длъжен да отговаря за качеството на своята дейност като гаранцията за това по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ се изрази в продължение валидността на застрахователната полица за професионална отговорност за срока на изпълнение на предмета на настоящия договор.

(3) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на задълженията си, като дава разпореждания, те да бъдат в писмена форма, регистрирана в Дневника на обекта, задължително подписани от упълномощения представител на Възложителя и Изпълнителя на СМР на обекта, след което стават задължителни за всички участници ангажирани с това. Разпорежданията, решенията и указанията се изпълняват незабавно след вписването им, за което Изпълнителя проверява, проследява и записва в следваща нарочна Заповед констатацията по изпълнението им.

(4) Изпълнителят е длъжен да състави доклад до Възложителя при разногласие между Изпълнителя и участниците в строителството, в срок от един ден за настъпилото разногласие помежду им. Възложителят от своя страна се произнася по направения доклад в 3-тридневен срок от получаването му със становище и решение на възникналото разногласие.

(5) Изпълнителят участва в изготвянето и подписва всички актове и протоколи, съставяни по време на строителството.

(6) Възложителят, съответно строителят, своевременно уведомява Изпълнителя  за   предстояща необходимост от съставяне на акт или протокол по време на строителството.

(7) Актовете и протоколите се съставят и подписват след извършване на необходимите проверки, огледи и измервания на място и като се установи,   че  са   постигнати   изискванията   към  строежите   по   чл. 169, ал. 1  и  2  ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи.

(8) Изпълнителят е длъжен да представя до всяко 6-то число от месеца доклад за изпълнените работи, проблеми, възникнали на обекта и начини за решаването им. В доклада си Изпълнителят трябва да представи на Възложителя точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР по време и стойност.

Чл. 5. (1) След   приключване   на   строително-монтажните   работи Изпълнителят, в срок от пет дни, изготвя окончателен доклад по смисъла на чл. 168 ал. 6 от ЗУТ.

(2) В срока по предходната алинея Изпълнителят се задължава да изготви и геодезическо заснемане на обекта.

(3) В срока по ал.1 от настоящия член Изпълнителят се задължава да изготви и технически паспорт на строежите, предмет на договора в обхвата и съгласно изискванията на чл. 176 и чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

(4) Техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра, като единият екземпляр се предава на Възложителя, а другият - на органа, издал разрешението за строеж. Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя и едно копие от техническия паспорт, което след заверяването му се предава на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл.6. Страните се задължават да не предоставят на трети лица конфиденциална информация за другата страна, станала им известна във връзка със сключването и изпълнението на този договор.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора е до въвеждане на обекта/обектите, предмет на договора, в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

# Чл.8.(1) За извършената съгласно договора услуга Изпълнителят има право на възнаграждение в размер на  ............................. /............................. / лева без ДДС, а с включено ДДС ......................../........./ (посочва се стойността от ценовото предложение от офертата на участника), с включени всички разходи на Изпълнителя. Тази сума остава непроменена до завършване предмета на договора.

(2)  Възнагражденията се заплащат на части в следните срокове:

1. 30 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет)-дневен срок от откриването на строителната площадка;

2. 50 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет) дневен срок от съставянето на акт обр.15.

3. останалите 20 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет) дневен срок след издаването на документ, удостоверяващ въвеждането на съответния обект в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване.

(3) Възнаграждението се заплаща по банков път, след представена фактура, по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN:..........................................................

BIC: ………………………..

Банка:....................................

Титуляр на сметката: ..........................

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.9.(1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя в размер на 3 % от стойността на същия без ДДС, равняваща се на ……………лв.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична)…….................гаранция.  Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя. В случай, че  гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция и срокът й изтече преди окончателното изпълнение на договора, Изпълнителят се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава след изтичане на едномесечен срок, считано от датата, на която всички обекти, предмет на договора, са въведени в експлоатация и им е издадено Разрешение за ползване.

(4) Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на Изпълнителя, включително при едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.

(5) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай се прилага изречение второ на ал. 2 на настоящия член относно срока.

Чл.10. При неизпълнение по този договор виновната страна дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.11. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя за вредите, причинени на последния или на трети лица, при или по повод осъществяване правата и задълженията му съгласно ЗУТ и останалите нормативни актове, уреждащи тази дейност по настоящия договор.

Чл.12.(1) При неточно изпълнение на договорните задължения Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,3  процента от обща цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 процента от същата сума общо.

(2) Ако Изпълнителят се откаже неоснователно от изпълнението на договора преди завършване на предмета му, дължи на Възложителя освен гаранцията за изпълнение и неустойка в размер на десет процента от стойността на договора.

(3) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.13. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл.14.	Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.15.	Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл.16.	Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.17.	Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима  сила”, ако:

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е  изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на  всички разумни грижи.

# ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя;

4. с въвеждането на обектите, предмет на договора в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване.

5. при изгубване от страна на Изпълнителя на лизенза за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

6. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл.19. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,  включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор е:

- Копие от ценовото предложение от офертата на Изпълнителя.

Този договор се състави и подписа в четири екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

/ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„СЧЕТОВОДСТВО”:

/............................................../

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПНО”:

/....................................../

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОП”:

/......................................./

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СМСТИ”:

/......................................./

Изготвил:

Живка Джарова

гл. юрисконсулт „СМСТИ“